위탁과제 제안 요청서

(Request For Proposal)

| 1. 실행과제명 | 저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 핵심기술 개발 | 과제책임자 | 박 태 준 (인) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 위탁과제명 | 저전력광역(LPWA)에서 ML을 기반한 네트워크 고도화 핵심 기술 연구 | 계정번호 | 18HH1710 |
| 3. 위탁과제예정기간 | 2018.05.16 ~ 2018.10.31 (5개월) | 기술분류 | 정보통신 |
| 4. 추정예산/인력 | 45,000 (천원)/ (M/Y) | 대상전공 | 전기, 전자, 정보통신공학 |
| 5. 위탁연구 주요내용 및 요구사항 | (1) 머신러닝 기법을 활용하여 LPWA IoT 네트워크 고도화 알고리즘 적용 연구 (a) IoT 병목 현상의 극복 방안 연구 (b) 머신 러닝 기반 자원분배 알고리즘 연구 |  |  |
| 6. 위탁과제 결과물 목록 (형태,사양,일정 포함) | ㅇ 연구결과물 - 위탁연구 최종연구보고서 5부 - 알고리즘 개발 프로그램 - 논문 1건 이상 ㅇ 연구일정 (1) 2018년 08월 31일 : 연구결과 중간점검 회의 (2) 2018년 10월 31일 : 최종연구보고서 제출 ㅇ 결과물 제출 일정: 2018.10.31.(최종 제출일) 및 과제 진행에 따라 연구팀과 수시 협의(필수) |  |  |
| 7. 참여 제안자 자격요건 및 공모방법 | ㅇ LPWA 관련 연구수행 경력 유무 ㅇ 머신러닝 또는 자원관리 관련 연구수행 경력 유무 ㅇ 공모 방법: 일반경쟁(Web-site, http://www.etri.re.kr 에 공개) |  |  |
| 8. 공모시 제출서류 목록 | ㅇ 국내 위탁연구계획서 등 세부 목록과 작성양식은 Web-Site 참조 |  |  |
| 9. 평가 자료의 목록 | ㅇ 연구목표, 일정계획, 연구내용, 연구범위 등 RFP와의 부합성 ㅇ 연구수행능력 ㅇ 연구 추진 전략 및 예상 연구 결과 ㅇ 연구비 편성의 적정성 |  |  |
| 10. 위탁연구 수행자의 의무와 절차 | ㅇ 연구원의 표준계약서에 정한 “국내위탁연구계약서”에 따름 ㅇ 당 본부의 요구에 따라 월 1회이상 기술 토의, 세미나 등을 통한 과제 수행 협의 추진 |  |  |
| 11. 기타사항 | ㅇ 서류 제출처 : (우) 305-700 대전광역시 유성구 가정로 218 한국전자통신연구원 초연결통신연구소 연구지원실 ㅇ 수행관리자의 연락처: (1) IoT연구본부 (2) 전화번호: 042-860-6893 (3) Fax번호: 042-860-5218 (4) E-mail : seonny@etri.re.kr |  |  |

※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2018 년 4 월 24 일

위탁연구관리자 :  이 계 선 (인)